宁东铁路2024年新建及更新改造工程项目

委托监理标准及要求

- 项目名称：宁东铁路2024年工程施工监理项目

- 监理的工程项目包括：1、宁东铁路羊场湾等站房屋维修项目；2、立体仓库等房屋改造项目；3、生活污水设备安装项目；4、2024年其他需委托监理的项目。

- 二、监理工程现状及概况：

（一）宁东铁路羊场湾等站房屋维修项目。项目地点：羊场湾站、冯记沟站、枣泉站、红梁子站、老庄子站。工程包括：为提高站区标准化建设，计划对枣泉站信号楼外墙面粘贴一体板、室内墙面粉刷、屋面防水维修、室内地面瓷砖维修、厨房浴室改造维修、更换站区围栏、维修供水和排水管路等；对羊场湾站房屋外墙粘贴一体板，宿舍室内粉刷维修、站台面局部维修等；冯记沟站信号楼房屋室内墙面粉刷、外墙面粘贴一体板、更换站区栏杆（含红梁子站和老庄子站）、厨房浴室改造维修等。项目合同价为2222022.60元。

- （二）立体仓库等房屋改造项目。项目地点：古窑子站立体仓库、存轮场。项目概况：立体仓库和存轮场彩钢板夹芯材质更换为现行规范所要求的防火材质，改造内部水暖管路、消防系统、电气线路、照明系统、门窗、办公室、会议室和资料室。年度投资计划约为380万元。

# （三）生活污水设备安装项目。项目地点：老庄子站、红梁子站、冯记沟站、红柳站、石槽村站、长城南站、梅园站、羊场湾站、宁东北站、鸭子荡站。项目概况：宁东铁路公司老庄子站、红梁子站、冯记沟站、红柳站、石槽村站、长城南站、梅园站、羊场湾站、宁东北站、鸭子荡站污水具有水量小、排放量不稳定、点多线长和污染源分散等特点,且由于铁路分布形式的特殊性, 铁路污水尤其是中小站的生活污水很难并入当地市政污水处理系统, 绝大多数情况下只有采用自行处理的方式。为提高铁路沿线车站生活污水环保治理，确保污水排放达标，计划对沿线无法接入市政排污管网的站区安装污水处理。投资计划价约为240万元。

- （四）2024年其他需委托监理的零星项目。

三、监理的工程项目工期：与各项目施工期同步。

四、监理范围内容及要求

1、按工程监理行业规范、国家规范执行。

五、合同工期及付款方式

1、合同工期：与各项目施工期同步。

2、付款方式：工程竣工验收决算后一次性付清。